# Sprint 2 - App Controle Financeiro

## Estrutura de Cards e Tasks para Trello

## 📋 CARD 4: Resumo Mensal

### Descrição

Como usuário, quero visualizar um resumo mensal das minhas receitas, despesas e categorias para ter uma visão geral da minha saúde financeira.

### Checklist de Tasks

#### Fase 1: Planejamento & Design

- Definir layout/wireframe da tela de resumo mensal

- Desenhar gráficos (pizza, barras, linha) para visualização de dados

- Documentar métricas a exibir (total receitas, total despesas, saldo, top categorias)

- Documentar fluxo de filtro por mês/período

- Design aprovado pela equipe

#### Fase 2: Definição Técnica

- Definir tecnologias para gráficos (Chart.js, D3.js, Recharts, etc.)

- Estruturar queries/funções para agregar dados por período

- Definir cálculos: total receitas, total despesas, saldo, percentual por categoria

- Documentar forma de filtro por mês/período

- Documentar arquitetura técnica

#### Fase 3: Desenvolvimento - Frontend

- Criar estrutura HTML da tela de resumo

- Implementar estilização CSS (responsive, cards informativos)

- Implementar componente de seleção de mês/período (datepicker ou dropdown)

- Criar componentes de cards para métricas (total receitas, total despesas, saldo)

- Integrar biblioteca de gráficos

- Implementar gráficos (pizza de categorias, barras de receitas vs despesas)

- Código front-end finalizado

#### Fase 4: Desenvolvimento - Backend/Database

- Criar função para calcular total de receitas por período

- Criar função para calcular total de despesas por período

- Criar função para calcular saldo (receitas - despesas)

- Criar função para agregar despesas por categoria

- Implementar API/função para buscar dados do resumo mensal

- Testar todas as queries/cálculos

- Código back-end finalizado

#### Fase 5: Integração & Testes

- Conectar tela de resumo ao backend

- Testar carregamento de dados para o mês atual

- Testar filtro por diferentes períodos/meses

- Testar cálculos de totais e saldo

- Testar renderização de gráficos

- Testar comportamento com dados vazios (sem movimentações)

- Testes unitários/integração completos

#### Fase 6: Finalização

- Code review realizado

- Documentação de código completa

- User story aceita pela equipe

- ✅ RESUMO MENSAL - PRONTO PARA PRODUÇÃO

## 📋 CARD 5: Editar Movimentações

### Descrição

Como usuário, quero editar uma receita ou despesa já cadastrada para corrigir informações incorretas ou atualizadas.

### Checklist de Tasks

#### Fase 1: Planejamento & Design

- Definir layout/wireframe da tela de edição

- Documentar fluxo de acesso (botão editar na listagem ou detalhes)

- Definir validações de edição (campos obrigatórios, formatos, etc.)

- Documentar feedback visual de sucesso/erro

- Design aprovado pela equipe

#### Fase 2: Definição Técnica

- Estruturar schema/modelo para buscar movimentação por ID

- Definir campos editáveis (data, valor, descrição, categoria)

- Documentar validações (valor positivo, data válida, etc.)

- Documentar auditoria (quem editou, quando editou)

- Arquitetura técnica definida

#### Fase 3: Desenvolvimento - Frontend

- Criar estrutura HTML do formulário de edição

- Pré-carregar dados da movimentação no formulário

- Implementar estilização CSS (consistente com formulários anteriores)

- Implementar validação de formulário (JavaScript)

- Criar componentes de input (data, valor, descrição, categoria)

- Implementar feedback visual (sucesso/erro ao editar)

- Criar botões: Salvar, Cancelar

- Código front-end finalizado

#### Fase 4: Desenvolvimento - Backend/Database

- Implementar API/função para buscar movimentação por ID

- Implementar API/função para atualizar movimentação

- Validar dados de entrada (valor, data, categoria existente)

- Registrar auditoria (timestamp, usuário)

- Testar atualização de receitas

- Testar atualização de despesas

- Código back-end finalizado

#### Fase 5: Integração & Testes

- Integrar formulário de edição ao banco de dados

- Testar pré-carregamento de dados

- Testar edição de receita

- Testar edição de despesa

- Testar edição de categoria

- Testar validações (valor negativo, data futura, etc.)

- Testar cancelamento de edição

- Testar reflexo de alteração no resumo mensal

- Testes unitários/integração completos

#### Fase 6: Finalização

- Code review realizado

- Documentação de código completa

- User story aceita pela equipe

- ✅ EDITAR MOVIMENTAÇÕES - PRONTO PARA PRODUÇÃO

## 📋 CARD 6: Excluir Movimentações

### Descrição

Como usuário, quero excluir uma receita ou despesa para remover registros incorretos ou desnecessários.

### Checklist de Tasks

#### Fase 1: Planejamento & Design

- Definir layout/fluxo de exclusão (confirmação, aviso visual)

- Documentar mensagem de confirmação

- Definir se será exclusão permanente ou soft delete

- Documentar feedback visual após exclusão

- Design aprovado pela equipe

#### Fase 2: Definição Técnica

- Definir estratégia de exclusão (permanente vs soft delete/archive)

- Estruturar schema/modelo para marcar como deletado (se soft delete)

- Documentar validações antes de excluir (referências, etc.)

- Documentar auditoria (quem deletou, quando, o que foi deletado)

- Arquitetura técnica definida

#### Fase 3: Desenvolvimento - Frontend

- Criar componente de modal/diálogo de confirmação

- Implementar mensagem clara de aviso antes de deletar

- Criar botões: Confirmar Exclusão, Cancelar

- Implementar estilização CSS (alerta visual em vermelho)

- Implementar feedback visual após exclusão bem-sucedida

- Implementar feedback de erro se exclusão falhar

- Código front-end finalizado

#### Fase 4: Desenvolvimento - Backend/Database

- Implementar API/função para deletar movimentação por ID

- Validar permissão antes de deletar (user_id, etc.)

- Registrar auditoria (timestamp, usuário, dados deletados)

- Testar exclusão de receitas

- Testar exclusão de despesas

- Testar remoção de referências (se houver)

- Código back-end finalizado

#### Fase 5: Integração & Testes

- Integrar modal de confirmação ao backend

- Testar exclusão de receita

- Testar exclusão de despesa

- Testar cancelamento de exclusão (não deletar)

- Testar reflexo de exclusão na listagem

- Testar reflexo de exclusão no resumo mensal

- Testar aviso de erro se falhar

- Testar que dados deletados não aparecem mais

- Testes unitários/integração completos

#### Fase 6: Finalização

- Code review realizado

- Documentação de código completa

- User story aceita pela equipe

- ✅ EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES - PRONTO PARA PRODUÇÃO